SF-TI2

시스템전환결과서

| 프로젝트명 | 제조AI특화 스마트공장 구축 (부영기업) |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-TI2 |
| 버 전 | v1.0 |
| 작성일자 | 2026-06-03 |

주식회사 부영기업

# 1. 전환 개요

본 문서는 부영기업 AI MES 시스템의 초기 전환(구축) 결과를 기록한다. H/W 및 S/W 설치, 초기 데이터 구축, 운영 환경 설정 결과를 포함한다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전환 목적 | 기존 수기/엑셀 기반 MES → AI MES 디지털 전환 |
| 전환 범위 | 개발 환경(localhost) 구축 및 초기 데이터 적재 |
| 전환 기간 | 2026-06-01 ~ 2026-06-03 |
| 전환 책임자 | 개발팀 (부영기업) |

# 2. H/W 설치 결과

| 장비명 | 설치 위치 | 사양 | 설치일 | 설치 결과 | 확인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 서버 PC | localhost | Windows 11, RAM 16GB, SSD 512GB | 2026-06-01 | 완료 | 개발팀 |
| PostgreSQL DB 서버 | localhost:5432 | PostgreSQL 17, 로컬 스토리지 | 2026-06-01 | 완료 | 개발팀 |
| API 서버 | localhost:8001 | uvicorn (FastAPI) | 2026-06-02 | 완료 | 개발팀 |
| 프론트엔드 서버 | localhost:3000 | Next.js 16 개발 서버 | 2026-06-02 | 완료 | 개발팀 |

# 3. S/W 설치 결과

| S/W명 | 버전 | 설치일 | 설치 방법 | 설치 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Python | 3.13.4 | 2026-06-01 | 공식 설치 파일 | 완료 |  |
| FastAPI | 0.115.x | 2026-06-01 | pip install | 완료 |  |
| uvicorn | 최신 | 2026-06-01 | pip install | 완료 | ASGI 서버 |
| PostgreSQL | 17.x | 2026-06-01 | 공식 설치 파일 | 완료 |  |
| SQLAlchemy | 2.x | 2026-06-01 | pip install | 완료 | ORM |
| Alembic | 최신 | 2026-06-01 | pip install | 완료 | DB 마이그레이션 |
| Node.js | 22.x | 2026-06-02 | 공식 설치 파일 | 완료 |  |
| Next.js | 16.2.7 | 2026-06-02 | npm install | 완료 | 프론트엔드 |
| pydantic | v2 | 2026-06-01 | pip install | 완료 | 데이터 검증 |
| python-jose | 최신 | 2026-06-01 | pip install | 완료 | JWT |

# 4. 초기 데이터 구축 결과

시스템 운영을 위한 마스터 데이터 및 테스트 데이터를 seed 스크립트를 통해 구축하였다.

| 도메인 | 테이블명 | 구축 건수 | 구축 방법 | 완료일 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 인증/사용자 | users | 10건 | seed 스크립트 | 2026-06-02 | 완료 |
| 고객사 | customers | 10건 | seed 스크립트 | 2026-06-02 | 완료 |
| 설비 | equipment | 10건 | seed 스크립트 | 2026-06-02 | 완료 |
| 수주 | orders | 10건 | seed 스크립트 | 2026-06-02 | 완료 |
| CAD 도면 | cad_drawings | 5건 | seed 스크립트 | 2026-06-02 | 완료 |
| 견적 | quotes | 5건 | seed 스크립트 | 2026-06-02 | 완료 |
| 자재 입고 LOT | receiving_lots | 10건 | seed 스크립트 | 2026-06-02 | 완료 |
| 품질 검사 | quality_inspections | 10건 | seed 스크립트 | 2026-06-03 | 완료 |
| 생산 실적 | production_results | 10건 | seed 스크립트 | 2026-06-03 | 완료 |

# 5. 전환 완료 체크리스트

| No. | 체크 항목 | 완료 여부 | 완료일 | 확인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Python 가상환경 구성 및 패키지 설치 | 완료 | 2026-06-01 | 개발팀 |
| 2 | PostgreSQL 설치 및 데이터베이스 생성 | 완료 | 2026-06-01 | 개발팀 |
| 3 | Alembic 마이그레이션 실행 (35개 테이블 생성) | 완료 | 2026-06-02 | 개발팀 |
| 4 | seed 데이터 적재 (9개 도메인) | 완료 | 2026-06-03 | 개발팀 |
| 5 | FastAPI 서버 기동 확인 (localhost:8001) | 완료 | 2026-06-02 | 개발팀 |
| 6 | Next.js 프론트엔드 빌드 및 기동 확인 | 완료 | 2026-06-02 | 개발팀 |
| 7 | API 기본 동작 확인 (Swagger UI) | 완료 | 2026-06-02 | 개발팀 |
| 8 | 단위테스트 20건 실행 및 합격 확인 | 완료 | 2026-06-03 | 개발팀 |
| 9 | 통합테스트 시나리오 3종 실행 및 확인 | 완료 | 2026-06-03 | 개발팀 |
| 10 | 운영 매뉴얼 작성 완료 | 완료 | 2026-06-03 | 개발팀 |

전환 결론: 개발 환경 구축 및 초기 데이터 적재가 완료되었으며, 시스템 전환 체크리스트 10개 항목 모두 완료하였다.