SF-TI4

사용자테스트결과서 (UAT)

| 프로젝트명 | 제조AI특화 스마트공장 구축 (부영기업) |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-TI4 |
| 버 전 | v1.0 |
| 작성일자 | 2026-06-03 |

주식회사 부영기업

# 1. UAT 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 기간 | 2026-06-02 ~ 2026-06-03 (2일) |
| 참여 인원 | 10명 (역할별 2~3명 구성) |
| 테스트 환경 | localhost (개발 환경) |
| 테스트 목적 | 실제 사용자 관점에서의 시스템 사용성 및 기능 완성도 검증 |

| 역할 | 참여 인원 | 주요 테스트 영역 |
| --- | --- | --- |
| ADMIN (시스템 관리자) | 2명 | 사용자 관리, 기준정보 설정, KPI 설정 |
| MANAGER (생산 관리자) | 3명 | 수주 확인, 작업지시 생성, 진도 관리 |
| OPERATOR (작업자) | 3명 | 공정 실적 입력, 생산 시작/완료 |
| INSPECTOR (품질 검사원) | 2명 | 품질검사 결과 입력, 불량 처리 |

# 2. 역할별 테스트 시나리오 및 결과

## 2.1 ADMIN 테스트

| No. | 테스트 항목 | 테스트 방법 | 결과 | 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 신규 사용자 등록 | 시스템관리 → 사용자 등록 → 저장 | 합격 |  |
| 2 | 사용자 역할 변경 | OPERATOR → MANAGER 역할 변경 | 합격 |  |
| 3 | 기준정보 등록 | 품질기준 코드 신규 등록 | 합격 |  |
| 4 | KPI 목표 설정 | 월간 생산목표 수치 입력 | 합격 |  |
| 5 | 시스템 로그 확인 | 로그 화면 접속 및 조회 | 합격 | UI 개선 필요 |

## 2.2 MANAGER 테스트

| No. | 테스트 항목 | 테스트 방법 | 결과 | 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수주 목록 확인 | 수주관리 → 목록 조회 | 합격 |  |
| 2 | CAD 업로드 및 견적 생성 | CAD 파일 업로드 → AI 견적 생성 | 합격 | AI 응답 속도 개선 요청 |
| 3 | 작업지시 생성 | 수주 선택 → 작업지시 생성 | 합격 |  |
| 4 | 생산 진도 확인 | 생산관리 → 진도 현황 조회 | 합격 |  |
| 5 | KPI 대시보드 확인 | 메인 대시보드 KPI 수치 확인 | 합격 |  |

## 2.3 OPERATOR 테스트

| No. | 테스트 항목 | 테스트 방법 | 결과 | 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 작업지시 확인 | 공정관리 → 내 작업 목록 확인 | 합격 |  |
| 2 | 생산 시작 등록 | 작업 선택 → 생산 시작 클릭 | 합격 |  |
| 3 | 생산 실적 입력 | 완료 수량, 불량 수량 입력 | 합격 | 입력 화면 단순화 요청 |
| 4 | 설비 이상 보고 | 설비이상 등록 버튼 클릭 | 합격 |  |

## 2.4 INSPECTOR 테스트

| No. | 테스트 항목 | 테스트 방법 | 결과 | 의견 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 검사 대상 LOT 확인 | 품질관리 → 검사 대기 LOT 목록 | 합격 |  |
| 2 | 품질검사 결과 입력 | LOT 선택 → 측정값 입력 → 판정 | 합격 |  |
| 3 | 불량 처리 | FAIL 판정 → 불량 유형 입력 | 합격 |  |
| 4 | 품질 이력 조회 | LOT별 품질 이력 조회 | 합격 |  |

# 3. 공정별 스마트화 확인

| 공정 | 사용자 확인 내용 | 확인 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수주/견적 | CAD 업로드 → AI 자동 견적 생성 확인 | 확인 |  |
| 생산 관리 | 작업지시 → LOT 실시간 추적 확인 | 확인 |  |
| 품질 관리 | 품질검사 입력 → AI 불량 분석 조회 | 확인(스텁) | Phase2 |
| 출하 관리 | 출하 등록 → LOT 이력 연결 확인 | 확인 |  |
| AI 대시보드 | 자연어 질의 → 응답 확인 | 확인(스텁) | Phase2 |

# 4. 사용자 만족도 설문 결과

UAT 참여자 10명 대상 5점 척도 만족도 조사 결과:

| 항목 | 평균 점수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 전반적인 사용 편의성 | 4.1 / 5.0 |  |
| 화면 구성 및 직관성 | 3.9 / 5.0 | UI 개선 의견 다수 |
| 기능 완성도 | 4.2 / 5.0 |  |
| AI 기능 유용성 | 3.8 / 5.0 | 실제 LLM 연동 기대 |
| 데이터 처리 속도 | 4.3 / 5.0 |  |
| 종합 만족도 | 4.1 / 5.0 |  |

# 5. 개선 요청사항 및 조치 계획

| No. | 요청 내용 | 제기자 역할 | 우선순위 | 조치 계획 | 예정일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 응답 속도 개선 (견적 생성) | MANAGER | High | LLM 연동 최적화 (Phase2) | 2026-08-01 |
| 2 | 생산 실적 입력 화면 단순화 | OPERATOR | Medium | 입력 필드 재배치 및 기본값 설정 | 2026-06-15 |
| 3 | 시스템 로그 화면 UI 개선 | ADMIN | Low | 테이블 필터 및 검색 기능 추가 | 2026-07-01 |
| 4 | 모바일 반응형 지원 | OPERATOR | Medium | Next.js 반응형 CSS 적용 | 2026-07-15 |
| 5 | AI 불량 분석 실제 연동 | INSPECTOR | High | Phase2 AI 모델 연동 | 2026-08-01 |

UAT 종합 의견: 10명 참여자 모두 핵심 기능의 정상 동작을 확인하였으며, 전반적인 만족도 평균 4.1/5.0으로 Phase 1 완료 기준을 충족하였다. AI 기능의 실제 LLM 연동은 Phase 2에서 구현 예정이다.